- MÉMO DÉCISIONNEL – TRANSCRIPTION ET COMPTE RENDU DE RENCONTRES TEAMS

| - Version | - 3.0 (consolidée) | - Statut | - PROJET – pour approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| - Date | - 2026-08-03 | - Instance décisionnelle | - Comité de l'IA d'IQ |
| - Rédigé par | - Bureau de l'IA (IQ), avec Juridique, DPRP, TI, Sécurité et RH-GDC | - Décision requise pour | - ____________________ |

- SOMMAIRE EXÉCUTIF

- Approbation visée : Déploiement organisationnel des fonctions de transcription et de compte rendu automatisé des rencontres Microsoft Teams, à la suite d'un pilote encadré.

Contexte : Le pilote a été lancé à la suite de besoins exprimés par plusieurs lignes d’affaires, notamment les Fonds d’investissement, le Capital de risque ainsi que le Réseau régional et innovation. Les gains recherchés étaient : réduire l’effort consacré à la prise de notes, améliorer la qualité des résumés et du suivi des actions, faciliter la capitalisation de l’information et permettre d’être davantage à l’écoute lors des rencontres avec les clients, les partenaires et les collègues. Le pilote répondait aussi à un besoin qui ressortait, soit celui d’encadrement : des usages comparables étaient déjà observés chez des pairs, et des pratiques internes non uniformes émergeaient, par exemple l’enregistrement d’une rencontre, la récupération d’une transcription ou l’utilisation d’un outil d’IA pour produire un résumé. Afin de tester un parcours officiel, uniforme et encadré, le pilote a été inscrit à la feuille de route du projet d’intégration de l’IA présentée au comité de direction le 18 février 2026, puis approuvé par le comité directeur du projet IA le 21 avril 2026. Il a mobilisé 46 personnes réparties dans 8 secteurs; 24 répondants distincts ont produit 60 évaluations de rencontres. Comme une même personne pouvait documenter plusieurs essais, l’évaluation, et non la personne, est retenue comme unité d’analyse.

- Valeur démontrée : Sur 58 évaluations (groupe pilote de 48 personnes d'affaires) plus de 75 % des répondants déclarent un gain. Le compte rendu validé — et non la transcription brute — est l'extrant réellement utilisé pour le suivi des décisions et des actions. Se référer à l’Annexe A pour plus de détails sur le projet pilote.

Valeur démontrée : Le pilote confirme que la valeur principale du cas d’usage se situe dans le compte rendu ou le résumé généré, relu et validé, plutôt que dans la transcription brute. La transcription demeure utile comme trace de référence, mais l’usage le plus porteur pour les équipes est le résumé qui permet de retrouver rapidement les décisions, les actions, les suivis et les éléments à partager ou à réutiliser dans les processus de travail. La valeur ne repose donc pas seulement sur un gain de temps : elle améliore la mémoire des échanges, la continuité après les rencontres, la qualité du suivi et la capacité des employés à demeurer concentrés sur la discussion.

- Sur 60 évaluations réalisées dans le cadre du pilote, 46, soit 76,7 %, rapportent un gain perçu. La valeur est particulièrement marquée lorsque la rencontre comporte une dimension externe: les évaluations en contexte externe ou mixte rapportent un gain dans 22 cas sur 23, soit 95,7 %, comparativement à 24 gains sur 37 évaluations internes, soit 64,9 %. Ces résultats indiquent que l’usage est particulièrement pertinent pour les rencontres avec des clients, partenaires ou équipes transversales, lorsque les suivis doivent être clarifiés ou que l’information doit être réutilisée rapidement.

- La valeur demeure toutefois dépendante des conditions d’usage. Les observations du pilote suggèrent que certaines rencontres internes étaient plus exposées à des conditions moins favorables, notamment le mode hybride, l’attribution plus difficile des propos et des actions, ainsi que des échanges parfois moins structurés ou marqués par des acronymes, de la terminologie métier ou des références propres à IQ. La valeur diminue aussi lorsque le résumé est trop long ou insuffisamment adapté au besoin, ou lorsque la transcription exige un effort important de vérification. Les personnes inscrites n’ayant pas produit d’évaluation ne doivent pas être considérées comme désintéressées; les suivis réalisés pendant le pilote indiquent plutôt des raisons opérationnelles, notamment l’absence de rencontre propice, une rencontre déjà évaluée par une autre personne ou un réflexe d’activation encore peu intégré. Ces constats appuient un déploiement, mais dans un cadre d’usage clair, avec validation humaine obligatoire, formation ciblée et amélioration continue. Voir l’Annexe A — Bilan détaillé du pilote.

- Coût : La fonctionnalité est comprise dans l'environnement Teams configuré, sans frais additionnels. Les licences Copilot Pro sont prévues pour la quasi-totalité des employés et disponibles dès septembre.C

Coût : La transcription et le compte rendu Teams s’appuient sur l’environnement Microsoft déjà configuré. L’activation de la fonctionnalité ne génèrent pas de coût additionnel. À noter toutefois que le déploiement prévu de Copilot Pro à l’ensemble des employés facilitera le parcours utilisateur, puisque le compte rendu et l’interrogation de la rencontre sont alors intégrés directement au récapitulatif Teams. Sans licence Copilot Pro, le parcours exigeait davantage de manipulations, notamment le téléchargement de la transcription et son traitement dans Copilot Chat. Les efforts à prévoir relèvent surtout de la mise en œuvre et de l’accompagnement du déploiement : configuration finale, formation des utilisateurs, diffusion des règles d’usage, soutien à la validation humaine, gestion documentaire, suivi des incidents et amélioration continue.

- Faisabilité démontrée :

- Les données sont hébergées dans l’environnement Microsoft 365 d’IQ, la transcription étant produite nativement dans Teams à l’intérieur du tenant corporatif. La solution repose sur des capacités technologiques existantes et intégrées à l’écosystème de travail des utilisateurs. Avec une licence Copilot Pro, le compte rendu et l’interrogation du contenu de la rencontre sont accessibles directement dans le récapitulatif de réunion; sans licence, le processus demeure réalisable par le téléchargement de la transcription et son traitement dans Copilot Chat. Les exigences de conformité, de sécurité et de gestion des risques sont identifiées et prescrivent les outils tiers non autorisés. L’accès aux contenus est initialement limité aux participants autorisés conformément aux paramètres approuvés. Les capacités organisationnelles nécessaires au déploiement sont en place, notamment par l’entremise d’un plan de formation structuré et d’une approche de gestion du changement détaillée à l’Annexe D. Enfin, la gouvernance du cas d’usage et le plan de déploiement sont clairement définis.

- Limitation à la portée initiale : La reconnaissance vocale (attribution des propos par la voix, donnée biométrique), la captation en présentiel (Meeting OWL) et les usages plus sensibles (ex. analyse de sentiments) sont exclus de la portée initiale. Ces cas seront évalués lors de la phase d’amélioration continue. Se référer à la section 6 pour plus de détails.

Niveau de risque du cas d’usage : TRÈS ÉLEVÉ. Notamment en raison de la présence possible de renseignements personnels ou confidentiels, des risques liés à la gestion et à la conservation du contenu produits par l’IA ainsi qu’au risque d’erreurs.

- Niveau de risque résiduel anticipé une fois les conditions remplies : FAIBLE à MODÉRÉ. Découlant de l’exposition résiduelle pendant la période de conservation des transcriptions ainsi qu’à la multiplication des données sensibles. Se référer à la section 3 pour plus de détails sur les risques résiduels. Se référer à l’Annexe E pour plus de détails sur les mesures de gestion du risque (Conditions d’approbation).

- Recommandation : APPROBATION CONDITIONNELLE.

- Le déploiement est conditionnel à :

- La confirmation par le bureau de l’IA du respect des conditions d’approbation, dans les échéanciers prescrits, telles que décrites à l’Annexe E.

- PLAN DE DÉPLOIEMENT ET MÉCANISMES DE SUIVI

- Le plan complet figure à l'Annexe D. Trois phases sur environ six mois, avec un suivi structuré.

| - Phase | - Contenu | - Horizon |
| --- | --- | --- |
| - Phase 0 — Conditions préalables | - Conditions pré déploiement de la section 3 remplies | - 3 à 4 semaines avant déploiement |
| - Phase 1 — Activation générale | - Déploiement à tous; parcours Copilot Pro comme cible; sans licence en exception. - Soutien renforcé. Suivi à 1 mois (formation, adoption, incidents). - Activation des conditions liées à la gouvernance post déploiement de la section 3. | - Mois 0 à 1 |
| - Phase 2 — Améliorations ciblées | - Reconnaissance vocale, glossaire | - Mois 1 à 3 |
| - Phase 3 — Bilan et réévaluation | - Bilan formel à 3 mois, recotation du risque, décision d’élargissement. | - Mois 3, puis continu |

- POSITIONNEMENT DES INSTANCES APPROBATRICES

| - Instance | - Décision | - Date |
| --- | --- | --- |
| - Requérant – Stéphanie Vulgarides | - ☐ Accepte les conditions - ☐ Refuse les conditions | - __________ |
| - Responsible IA – Mia Homsy | - ☐ Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas |  |
| - Répondante du Bureau de l’IA – Magdalena Planeta | - X Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas | - 2026-08-03 |
| - Représentant des affaires juridiques - Hugo Janelle-Poisson | - ☐ Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas |  |
| - Représentant de la sécurité de l’information - Vaneck Duclair | - ☐ Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas |  |
| - Représentant des technologies de l’information - Mehdi Loukil | - X Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas | - 2026-08-03 |
| - Représentant des ressources humaines - Jo-Annie Fortin | - ☐ Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas |  |
| - Représentant des risques d’entreprise - Simon Cloutier | - X Recommande l’approbation sous conditions - ☐ Ne recommande pas | - 2026-08-03 |
| - Comité de l’IA d’IQ | - ☐ Approuve - ☐ Approuve avec conditions - ☐ Reporte ☐ Refuse | - __________ |
| - Comité de direction | - X Prend acte - ☐ Approuve - ☐ Approuve avec conditions - ☐ Reporte ☐ Refuse | - __________ |

- ANNEXES (documents joints)

| - Annexe | - Titre | - Rôle dans le dossier |
| --- | --- | --- |
| - A | - Bilan détaillé du pilote | - Base probante : résultats, verbatims, cas externes, exclusions, epsilons, PVP. |
| - B | - Guide d’utilisation | - Règles d’usage, situations d’abstention, parcours par licence, prompts, signalement. |
| - C | - Plan de formation | - Microcapsule obligatoire, formats, volet rencontres externes, calendrier. |
| - D | - Plan de déploiement et horizon | - Trois phases, conditions préalables, suivi à 1/3/6 mois. |
| - E | - Risques et mitigation | - Descriptif des risques et des conditions d’autorisation |